「说人话」产品开发全攻略

合同/条款 AI 翻译器 · 从零开始到上线运营

涵盖三个阶段：

① Web MVP 验证（第 1-3 天）

② Web 迭代 + iOS 上架准备（第 4-14 天）

③ APP 版上架（第 15-28 天）

目标读者：零编程基础、零产品经验

2026 年 6 月

目 录

第一篇：计划评估与路线优化

1.1 你的计划分析

1.2 优化建议

1.3 最终路线图 + 甘特图

1.4 预算总览

第二篇：准备工作（第 0 天）

2.1 注册账号清单

2.2 安装开发工具

2.3 购买域名

第三篇：Web MVP 开发（第 1-3 天）

3.1 创建项目

3.2 搭建核心页面

3.3 接入 AI 翻译功能

3.4 接入支付

3.5 接入用户登录

3.6 部署上线

第四篇：Web 推广与验证（第 4-14 天）

4.1 获取前 100 个用户

4.2 判断是否可行的标准

4.3 迭代优化

第五篇：APP 版开发与上架（第 15-28 天）

5.1 注册苹果开发者账号

5.2 用 React Native 创建 APP

5.3 接入相机拍照

5.4 打包与测试

5.5 准备 App Store 上架材料

5.6 提交审核

第六篇：上架后的运营

6.1 日常维护清单

6.2 用户反馈处理

6.3 下一步：我没事

附录：常见问题

A. 费用明细总表

B. 需要用到的工具清单

C. 推荐学习资源

第一篇：计划评估与路线优化

1.1 你的计划分析

你的计划是分三步走：

• 第一步：制作 Web 版「说人话」，验证需求和付费意愿

• 第二步：验证通过后，开发 APP 版「说人话」上架 iOS

• 第三步：APP 上架经验积累完成后，开发「我没事」

这个计划的评价：✅ 非常合理。原因如下：

• 「说人话」的核心功能（输入文本 → AI 翻译 → 展示结果）在 Web 上体验不差，不需要手机硬件

• Web 开发零成本、零审核，上线只需几小时，是最快的验证方式

• 做「说人话」APP 的过程 = 给「我没事」铺路——你会完整经历注册开发者账号、准备截图、提交审核、处理被拒的全流程

• 等「我没事」开始时，所有基础设施（账号、工具链、上架流程）已经就绪

唯一需要注意的：「说人话」和「我没事」用户画像不同——前者是签合同的人（租客、买保险的），后者是独居人群。两个产品需要各自获取用户，不能直接导流。

1.2 两处优化建议

优化 1：Web 版第一天就接支付

• 不要等验证完了再加支付

• 免费策略：每月免费分析 1 份合同，让用户体验价值

• 付费策略：¥3/次 或 ¥8/月无限次

• 原因：免费用户的「我会用」是假的，付费用户的「我付了」才是真的验证

优化 2：Web 用 Next.js，APP 用 React Native，共享业务代码

• Web 选择 Next.js 框架，APP 选择 React Native

• AI 翻译、风险检测等核心逻辑封装成独立模块，Web 和 APP 共用

• 这样 Web→APP 不是重写，而是加一层原生壳

1.3 最终路线图

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 交付物 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① Web MVP | 第 1-3 天 | 核心功能 + 支付 + 部署 | 可访问的网页 | ¥30-70（域名） |
| ② Web 验证 | 第 4-14 天 | 获取用户、收集反馈 | 付费用户 ≥10 人 | ¥0 |
| ③ APP 开发 | 第 15-24 天 | React Native 开发 + 原生功能 | iOS 安装包 | ¥0 |
| ④ iOS 上架 | 第 25-28 天 | 准备材料 + 提交审核 | App Store 上线 | ¥688/年 |
| ⑤ 启动「我没事」 | 第 29 天起 | 新项目启动 | — | — |

1.4 预算总览

| 项目 | 金额 | 说明 | 支付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名（.com/.cn） | ¥30-70/年 | 阿里云/腾讯云/Namesilo | 第 0 天 |
| Vercel 部署 | ¥0 | 免费套餐，足够 MVP | 第 3 天 |
| Supabase 数据库 | ¥0 | 免费额度 500MB | 第 2 天 |
| OpenAI/Claude API | ¥50-200/月 | 按使用量计费 | 第 2 天起 |
| Stripe 支付 | ¥0 | 免费接入，每笔抽 2.9% | 第 2 天起 |
| Lemon Squeezy 支付 | ¥0 | 适合国内用户，抽成 5% | 第 2 天起 |
| 苹果开发者账号 | ¥688/年 | APP 上架必需 | 第 15 天 |
| Apple 开发者过渡工具 | ¥0 | 使用 Expo 云构建，无需 Mac | 第 15 天起 |
| 总计（首年） | 约 ¥770-960 | 不含 API 用量费用 | — |

💡 费用控制技巧 AI API 优先使用 GPT-4o mini 或 Claude Haiku（每份合同成本约 ¥0.05-0.1） 仅在用户选择了「深度分析」时才调用更贵的模型（GPT-4 / Claude Sonnet） Supabase 免费额度足够支撑 1000 个用户

第二篇：准备工作（第 0 天）

在你写任何代码之前，先把这些账号和工具准备好。下面每一步我都会告诉你具体注册什么、在哪注册、要不要花钱。

2.1 注册账号清单

| 序号 | 平台 | 用途 | 费用 | 注册链接 | 注册要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub | 存放代码、版本管理 | 免费 | github.com | 用户名别太随意，以后简历可能会用到 |
| 2 | Vercel | 部署网站（免费托管） | 免费 | vercel.com | 用 GitHub 账号登录即可 |
| 3 | Supabase | 数据库 + 用户登录系统 | 免费 | supabase.com | 用 GitHub 账号登录即可 |
| 4 | OpenAI | AI 翻译能力（调用 GPT） | 充值 ¥50 起 | platform.openai.com | 需要绑定信用卡/Visa |
| 5 | Stripe | 海外支付（信用卡） | 免费接入 | stripe.com | 需要护照或身份证验证 |
| 6 | Lemon Squeezy | 国内友好支付（支付宝） | 免费接入 | lemonsqueezy.com | 无需验证，注册即用 |
| 7 | 阿里云/腾讯云 | 购买域名 | ¥30-70 | aliyun.com | 实名认证后购买 |
| 8 | Apple Developer | 上架 iOS 必需 | ¥688/年 | developer.apple.com | 第 15 天再注册，现在不用急 |

2.2 安装开发工具

以下工具需要安装到你电脑上。每个我都会告诉你下载地址和安装后的验证方法。

① Node.js（运行 JavaScript 的环境）

• 下载地址：https://nodejs.org（下载 LTS 版本，左侧那个）

• 安装：双击安装包，一路点「下一步」即可

• 验证安装成功：打开终端（命令提示符），输入 node -v，如果显示 v18.x 或更高版本就是成功了

② VS Code（写代码的编辑器）

• 下载地址：https://code.visualstudio.com

• 安装：双击安装包，建议勾选「添加到右键菜单」

• 安装后建议装两个插件：

•   Chinese (Simplified) Language Pack — 中文界面

•   Tailwind CSS IntelliSense — 写样式时自动补全

③ Git（版本管理工具）

• 下载地址：https://git-scm.com

• 安装：双击安装包，全部默认选项即可

• 验证：打开终端，输入 git --version，显示版本号即成功

④ Expo Go（手机上预览 APP 用，第 15 天再装）

• 手机上下载 Expo Go APP（App Store / 应用商店）

• 电脑上安装：打开终端输入 npm install -g expo-cli

2.3 购买域名

域名是你的网站在互联网上的地址，比如 shuorenhua.com。

• 在哪里买：阿里云（aliyun.com）或 Namesilo（namesilo.com，不需要国内实名）

• 推荐去哪里买：新手建议阿里云（中文界面，有客服）

• 买什么样的域名：优先 .com（¥50-70/年），其次 .cn（¥30/年，但需要实名认证）

• 名字建议：

•   shuorenhua.com（直接，但可能被注册了）

•   shuorenhua.ai（有科技感）

•   shuorenhua.net

•   heitongyi.com（合同译）、tiaokuan.com（条款）

💡 买域名的技巧 不要买 .xyz / .top 等冷门后缀，用户记不住且显得不专业 先搜一下名字是否被注册，被注册了就换个组合 买完后需要做「域名解析」才能指向你的网站——别担心，第三篇会教你

第三篇：Web MVP 开发（第 1-3 天）

这一篇是核心。我会带你从零创建一个完整的「说人话」网页，包含：输入合同 → AI 翻译 → 付费墙 → 部署上线。

我们先不讲复杂的代码原理，你照做就行。代码我会给出现成的，你复制粘贴。

3.1 创建 Next.js 项目（30 分钟）

Next.js 是一个 Web 框架，我们用最简单的模式来搭建。

步骤 1：打开终端

• Windows：按 Win+R → 输入 cmd → 回车

• Mac：打开「终端」

步骤 2：创建项目

# 进入桌面（你想把项目放哪都行） cd Desktop # 创建项目（运行后会有几个问题，全部选 NO/回车跳过） npx create-next-app@latest shuorenhua # 看到 'Success!' 说明创建成功

步骤 3：进入项目并启动开发服务器

cd shuorenhua npm run dev

浏览器打开 http://localhost:3000，能看到一个页面说明环境跑通了。按 Ctrl+C 可以停止服务器。

3.2 搭建核心页面（第 1 天）

「说人话」的核心流程只有 3 步：

• ① 用户输入合同文本（粘贴或上传图片）

• ② 点击「说人话」按钮 → AI 翻译

• ③ 展示结果，高亮风险点

你需要创建的文件结构：

shuorenhua/ ├── app/ │ ├── page.tsx ← 首页（输入合同） │ ├── result/ │ │ └── page.tsx ← 结果展示页 │ ├── history/ │ │ └── page.tsx ← 历史记录 │ └── layout.tsx ← 整体布局（导航栏等） ├── lib/ │ ├── ai.ts ← AI 调用逻辑 │ └── stripe.ts ← 支付逻辑 └── .env.local ← 存放密钥（不要上传到 GitHub）

💡 零基础提示 你不需要记住这些文件是干嘛的。每步我会给你完整的代码，你只需要在 VS Code 里创建文件（右键 → 新建文件）， 然后把代码复制粘贴进去，保存（Ctrl+S）即可。

3.3 接入 AI 翻译功能（第 1-2 天）

这是产品的核心——合同条款翻译和风险检测。我们需要调用 OpenAI（或 Claude）的 API。

步骤 1：获取 API 密钥

• 打开 platform.openai.com → 登录 → 点击右上角头像 → View API Keys → Create new secret key

• 复制生成的密钥（以 sk- 开头）

• ⚠️ 这个密钥只能看到一次，请立即保存到安全位置

步骤 2：配置密钥

在项目根目录创建 .env.local 文件，写入：

OPENAI_API_KEY=sk-xxxxx（替换成你刚复制的密钥） NEXT_PUBLIC_STRIPE_KEY=pk_xxxxx（这个后续支付步骤再填）

步骤 3：创建 AI 翻译函数

新建文件 lib/ai.ts，粘贴以下代码：

import OpenAI from 'openai'; const openai = new OpenAI({ apiKey: process.env.OPENAI_API_KEY, }); export async function translateContract(text: string, type: string) { const prompt = `你是一个合同条款翻译专家。 将以下${type}条款翻译成大白话， 要求： 1. 逐条翻译原文 2. 用【】标注风险等级（高风险/中风险/低风险） 3. 对每条给出建议行动 4. 最后给出总体评分（0-100） 合同文本： ${text}`; const res = await openai.chat.completions.create({ model: 'gpt-4o-mini', messages: [{ role: 'user', content: prompt }], temperature: 0.3, }); return res.choices[0].message.content; }

步骤 4：在前端调用

这就是核心逻辑——4 行关键代码调 API，其余都是 UI 渲染。

⚠️ 注意 API 费用 GPT-4o-mini 的价格是 $0.15/百万输入token，分析一份合同大约 ¥0.05-0.1 建议在 .env.local 中设置月消费上限，防止被盗刷 监控用量：platform.openai.com → Usage

3.4 接入支付（第 2 天）

MVP 阶段我们实现最简单的付费模式：

• 免费用户：每月 1 次分析

• 付费用户：¥3/次 或 ¥8/月无限次

推荐使用 Lemon Squeezy（国内用户友好）

Lemon Squeezy 是专门给个人开发者用的收款平台，支持支付宝，接入简单。

• 注册：lemonsqueezy.com → 用邮箱注册

• 创建产品：在 Dashboard 中创建新产品，定价设为 ¥3 和 ¥8

• 获取 API 密钥：Settings → API Keys

• 在前端嵌入购买按钮：复制他们生成的 HTML 代码嵌入页面即可

如果用户在国外：同时接入 Stripe

• 注册 stripe.com → 激活账户（需要护照或身份证验证）

• 创建支付链接：Dashboard → Payment Links → Create

• 把链接贴在「升级到 Pro」按钮上

💡 支付接入最简单的方式 MVP 阶段不需要写复杂的支付代码。直接用 Lemon Squeezy 或 Stripe 的「支付链接」功能： 1. 在后台创建产品 2. 复制支付链接 3. 把链接贴在按钮上 用户点击→跳转到他们的页面付款→付完跳回你的网站 整个过程只需要 30 分钟配置，0 行代码。

3.5 接入用户登录（第 2 天）

我们需要区分免费用户和付费用户。最简单的方案是用 Supabase Auth。

步骤 1：创建 Supabase 项目

• 打开 supabase.com → 用 GitHub 登录 → Create new project

• 输入项目名 shuorenhua → 设置数据库密码（记下来）→ 选择离你最近的服务器区域

• 等待 2 分钟创建完成

步骤 2：获取配置信息

• 进入项目后 → Project Settings → API

• 复制以下两个值：

•   Project URL（以 https:// 开头）

•   anon public key（一串 base64 编码的字符串）

• 将它们添加到 .env.local：

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJxxxxx

步骤 3：安装 Supabase 客户端

npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr

步骤 4：添加登录页面（支持邮箱登录/微信登录）

Supabase 提供了开箱即用的登录组件。创建一个页面组件，用户可以用邮箱注册和登录。

💡 用户系统 MVP 够用就好 不需要手机号验证、不需要找回密码、不需要第三方登录 就一个邮箱+密码注册，简单粗暴 用户量起来后再加微信登录等高级功能

3.6 部署上线（第 3 天）

部署 = 把你的代码放到互联网上，让别人也能访问。我们用 Vercel 来做，免费且一键部署。

步骤 1：把代码推送到 GitHub

# 在项目目录中执行 git init git add . git commit -m "first commit" # 回到浏览器 → GitHub.com → 点 + 号 → New repository # 创建好后（不要勾选任何初始化选项），复制下面这两行代码到终端执行 git remote add origin https://github.com/你的用户名/shuorenhua.git git branch -M main git push -u origin main

步骤 2：在 Vercel 部署

• 打开 vercel.com → 用 GitHub 登录

• 点 Add New → Project → 选择 shuorenhua 仓库

• 在 Environment Variables 中依次添加：

•   OPENAI_API_KEY、NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL、NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

• 点 Deploy → 等待 2 分钟 → 部署完成

• Vercel 会给你一个 xxx.vercel.app 的免费域名，可以直接访问

💡 部署成功后 你的网站已经有公开地址了（如 shuorenhua.vercel.app） 把这个链接发给你朋友试试看能不能打开 验证流程：打开链接 → 粘贴合同 → 点击翻译 → 查看结果

步骤 3：绑定自定义域名（可选，第 14 天做也行）

• 购买域名（参照 2.3 节）

• 在 Vercel 项目设置中 → Domains → 输入你的域名

• Vercel 会给出两条 DNS 记录（一条 A 记录、一条 CNAME）

• 去阿里云/Namesilo 的 DNS 管理页面添加这两条记录

• 等待 10 分钟到 48 小时（DNS 传播时间），域名即可生效

第四篇：Web 推广与验证（第 4-14 天）

4.1 获取前 100 个用户

产品上线后，你需要找到第一批用户。对于「说人话」，最有效的方式：

渠道一：小红书（最推荐）

• 发笔记：晒一份合同条款和 AI 翻译结果的对比图

• 标题模板：

•   「租房合同根本看不懂？这个工具 3 秒翻译成人话」

•   「签了 5 年合同才发现被坑了……建议签之前先用它扫一遍」

•   「救命！原来我签的合同里藏了这么多陷阱」

• 关键词：租房、合同陷阱、AI 翻译、说人话

• 发布时间：工作日晚 8-10 点 / 周末早 10-12 点

渠道二：微信群 / 朋友圈

• 发到租房群、业主群、自由职业者群

• 话术：「刚做了个小工具，合同条款一键翻译成人话，免费能用一次，帮我试试？」

渠道三：知乎

• 在「租房合同有什么坑」「签合同要注意什么」等问题下回答

• 末尾附上工具链接

4.2 验证标准：什么算「可行」

第 14 天结束时，用以下标准判断是否要继续做 APP 版：

| 指标 | 继续做 APP | 暂停/换方向 |
| --- | --- | --- |
| 付费用户数 | ≥ 10 人 | < 5 人 |
| 每日访问量 | ≥ 100 UV | < 30 UV |
| 付费转化率 | ≥ 3%（100人看→3人付） | < 1% |
| 用户自然传播 | 有人主动分享给别人 | 没有人提到过 |
| 用户反馈 | 有人留言/私信说有用 | 无人反馈 |

4.3 验证期间可以做的优化

• 优化 AI prompt：看用户上传了什么类型的合同，针对性地优化翻译质量

• 增加合同类型选择：租房/贷款/保险/劳务/用户协议，针对性优化 prompt

• 加一个「分享结果」按钮：生成截图让用户发朋友圈

• 收集用户邮箱：方便后续通知 APP 上线

第五篇：APP 版开发与上架（第 15-28 天）

Web 版验证通过后，开始开发 APP。我们使用 React Native（Expo 模式），它可以用 JavaScript 写 APP，并且能用「云构建」绕过没有 Mac 的问题。

5.1 注册苹果开发者账号（第 15 天，¥688）

这是上架 iOS 的唯一必需花费。

• 打开 developer.apple.com → 右上角 Account → 用 Apple ID 登录

• 如果没 Apple ID：先注册一个（appleid.apple.com）

• 登录后 → 点 Enroll → 选择 Individual（个人）→ ¥688/年

• 支付：支持支付宝、微信、信用卡

• 审核时间：通常 24-48 小时（苹果会验证你的身份）

💡 注意 注册时的姓名必须和身份证一致 地址写真实地址（可以写家里） 通过了会收到苹果的确认邮件

5.2 创建 React Native（Expo）项目（第 15 天）

Expo 是 React Native 的「简化版」，不需要 Xcode 就能打包 iOS APP。

# 安装 Expo CLI npm install -g expo-cli # 创建项目 npx create-expo-app shuorenhua-app cd shuorenhua-app # 启动 npx expo start

💡 复用 Web 版的业务代码 把 lib/ai.ts（AI 翻译函数）直接复制到 APP 项目中，不需要修改 前端 UI 需要重写（Web 用 HTML，APP 用 React Native 组件） 但核心业务逻辑（调 API、解析结果）完全共享

5.3 接入相机拍照功能（第 16 天）

APP 比 Web 多了个关键能力：直接用相机拍合同。

# 安装相机库 npx expo install expo-camera expo-image-picker

核心流程：

• 用户点「拍照」→ 打开相机 → 拍下合同页

• 调用 OCR（文字识别）提取照片中的文字

• 把识别出的文字传给 AI 翻译

OCR 方案选择

| 方案 | 费用 | 识别质量 | 实现难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google ML Kit（推荐） | 免费 | ⭐⭐⭐⭐ | 1 小时接入 |
| 百度 OCR | 免费 500 次/天 | ⭐⭐⭐⭐⭐（中文好） | 1 小时接入 |
| GPT-4o 直接识别图片 | $0.01/次 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10 行代码 |

5.4 打包与测试（第 17-20 天）

真机预览（免费）

• 手机安装 Expo Go APP

• 电脑运行 npx expo start

• 手机扫二维码 → APP 在手机上打开

• 所有修改保存后，手机会自动刷新

打包 IPA（用云构建，不需要 Mac）

• 注册 expo.dev 账号（用 GitHub 登录）

• 运行 npx expo build:ios

• Expo 云端会自动帮你打包（免费额度足够）

• 打包完成后会生成 .ipa 文件，可以直接上传到 App Store

5.5 准备 App Store 上架材料（第 21-22 天）

上架需要准备以下材料。这些在 APP 开发期间就可以同步准备。

| 材料 | 要求 | 制作工具 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP 名称 | 不超过 30 个字符 | 想一个名字 | 10 分钟 |
| 图标 | 1024×1024 像素 PNG | AI 生成 / Canva / Figma | 1 小时 |
| 截图（6.7寸/6.5寸/5.5寸） | 每种尺寸至少 1 张 | iPhone 模拟器截图 | 2 小时 |
| APP 描述 | 4000 字符以内 | 写清楚功能和价值 | 1 小时 |
| 关键词 | 100 字符以内 | 合同、翻译、租房、法律 | 30 分钟 |
| 隐私政策 | 必须有 | 用模板生成 | 1 小时 |
| 技术支持网址 | 简单的网页 | Vercel 免费页面 | 1 小时 |

APP 描述文案模板

• 标题：「说人话 - 合同条款 AI 翻译器」

• 副标题：「看不懂的合同，拍一下秒懂」

• 描述：「租房合同、贷款条款、保险细则……密密麻麻的法律术语让你头疼？拍照或粘贴合同，「说人话」自动翻译成大白话，并标出风险条款。

•   • AI 翻译：法律术语 → 大白话

•   • 风险标记：自动标红违约金、自动续费、免责条款等陷阱

•   • 拍照识别：拍一下合同页面，自动提取文字

•   • 版本对比：两份合同并排对比差异

•   • 历史记录：所有分析存档可查」

5.6 提交审核（第 23-28 天）

进入上架的最后一步。

步骤 1：上传到 App Store Connect

• 打开 appstoreconnect.apple.com → 用开发者账号登录

• 点 Apps → + → New App → 填写基本信息（名称、描述、关键词等）

• 上传截图、图标、隐私政策链接

步骤 2：上传构建版本

• 使用 Transporter APP（Mac 上）或 Expo 直接上传

• 上传后等待 10-30 分钟，苹果会扫描二进制文件

• 如果没有错误，构建版本会出现在 App Store Connect 中

步骤 3：提交审核

• 在 App Store Connect 中选择构建版本 → 点 Submit for Review

• 审核时间：通常 24-48 小时

常见的被拒原因及解决方法

| 被拒原因 | 解决 |
| --- | --- |
| 4.3 与现有 APP 相似 | 强调差异化功能（风险标记、版本对比） |
| 2.1 APP 崩溃 | 用真机测试所有功能后再提交 |
| 3.2 功能不完整 | 确保免费用户也能正常使用基础功能 |
| 5.1.1 隐私政策缺失 | 在 APP 内和 App Store 页面都放上隐私政策链接 |
| 2.3.10 截图与 APP 不符 | 截图必须是真实 APP 界面 |

💡 被拒了不要慌 95% 的 APP 第一次提交都会被拒 苹果会告诉你具体哪里有问题 按提示修改后重新提交即可，通常第二次就能过 平均上架周期：3 次提交 / 约 1 周

第六篇：上架后的运营

6.1 日常维护清单

| 频率 | 任务 | 耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每天 | 检查服务器是否正常运行 | 1 分钟 | Vercel 一般很稳定，偶尔看一眼就行 |
| 每天 | 查看用户反馈 | 5 分钟 | App Store 评论 + 社交媒体私信 |
| 每周 | 检查 API 用量和费用 | 5 分钟 | OpenAI Dashboard → Usage |
| 每周 | 分析用户使用数据 | 10 分钟 | 看哪个合同类型最多，优先优化 |
| 每两周 | 优化 AI prompt | 30 分钟 | 根据用户上传的真实合同调整翻译质量 |
| 每月 | 检查收入 | 5 分钟 | Stripe/Lemon Squeezy Dashboard |
| 每季 | 更新 App Store 截图和关键词 | 1 小时 | ASO 优化 |

6.2 用户反馈处理

• 积极回复 App Store 评论——尤其是差评，回复后用户可能修改评分

• 建立一个微信群/QQ 群收集核心用户反馈

• 前 100 个付费用户 = 你的产品顾问，他们的意见比你的直觉重要

6.3 下一步：「我没事」

等「说人话」APP 上线稳定后（大概第 30 天），可以启动「我没事」。此时你已经有：

• ✅ 苹果开发者账号（年费已付，直接复用）

• ✅ iOS 上架全流程经验（截图、描述、审核）

• ✅ React Native 开发能力（用同样的框架开发）

• ✅ 支付系统集成经验（改改就能复用）

• ✅ 域名和服务器基础设施（直接复用）

「我没事」的开发将从已有的基础上直接起步，预计开发周期可缩短到 2 周以内。

附录

A. 费用明细总表

| 项目 | 金额 | 支付时点 | 是否必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| 域名 shuorenhua.com | ¥50/年 | 第 0 天 | ✅ 推荐 |
| Vercel Pro（可选） | ¥0（免费够用） | — | ❌ MVP 不需 |
| Supabase Pro | ¥0（免费够用） | — | ❌ MVP 不需 |
| OpenAI API 预充值 | ¥50 | 第 2 天 | ✅ 必需 |
| Stripe 接入 | ¥0 | 第 2 天 | ❌ 可选 |
| Lemon Squeezy 接入 | ¥0 | 第 2 天 | ✅ 推荐 |
| 苹果开发者账号 | ¥688/年 | 第 15 天 | ✅ APP 必需 |
| Expo 云构建 | ¥0（免费额度） | 第 17 天 | ❌ 免费够用 |
| Expo EAS 构建（用量大后） | ¥50/月 | 用户>1000后 | ❌ 后期需要 |
| 总计（首年） | 约 ¥790-1200 | — | — |

B. 需要用到的工具清单

| 工具 | 用途 | 费用 | 学习时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS Code | 写代码 | 免费 | 1 天上手 |
| GitHub Desktop | 管理代码版本 | 免费 | 2 小时 |
| Vercel | 部署网站 | 免费 | 1 小时 |
| Supabase | 数据库+用户系统 | 免费 | 2 天 |
| OpenAI Dashboard | AI 能力管理 | 预充值 | 1 小时 |
| Lemon Squeezy | 收款 | 免费 | 1 小时 |
| Expo | 开发 APP | 免费 | 3 天 |
| App Store Connect | 上架管理 | ¥688/年 | 1 天 |
| Canva | 设计图标和截图 | 免费 | 2 小时 |
| Figma | 设计 UI（可选） | 免费 | — |
| Notion / 飞书 | 记录想法和反馈 | 免费 | — |

C. 推荐学习资源（均为免费）

Web 开发基础：

• Next.js 官方教程（中文）：nextjs.org/learn（前 2 章就够）

• Tailwind CSS 速成：youtube.com 搜「Tailwind 教程」（看 30 分钟）

APP 开发：

• Expo 官方文档：docs.expo.dev（有中文版）

• React Native 入门：reactnative.dev/docs/getting-started

AI API：

• OpenAI 快速开始：platform.openai.com/docs/quickstart

• Supabase 入门：supabase.com/docs/guides/getting-started（有中文）

上架相关：

• App Store 审核指南：developer.apple.com/cn/app-store/review/guidelines/

• 苹果开发者协议：developer.apple.com/cn/support/terms/

结语

这份攻略的目标是让你从零开始，在 28 天内完成从想法到 APP 上线的全过程。

核心原则只有三条：

• 先做最小版本，不要完美主义

• 第一天就收费，付费才是真验证

• 每一步都做完了再走下一步，不跳步

祝你开发顺利，早日做出自己的产品。